ОАО «ГИДРОПРЕСС»

П Р И К А З

___ г.          № 45

___

О назначении ответственных лиц за реализацию Программы на предприятии

С целью обеспечения выполнения показателей и мероприятий реализации Программы по повышению производительности труда на предприятии (далее — Программа) в рамках участия в национальном проекте «Производительность труда» и федеральном проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (далее — Адресная поддержка)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственных за реализацию Программы на предприятии:

___

2. Руководителю Программы от предприятия обеспечить:

— контроль плана ключевых задач реализации Программы;

— оперативное управление Программой, постановку задач ответственным по направлениям и контроль их выполнения; на регулярной основе (не реже 1 раза в 2 недели) докладывать генеральному директору о прогрессе реализации Программы;

— рассмотрение и утверждение плана-графика мероприятий по пилотному потоку «производство гидроцилиндров»;

— подтверждение достигнутых результатов в проекте по пилотному потоку;

— согласование Протокола выполнения мероприятий перед его подписанием со стороны предприятия;

— обеспечение введения в действие методических материалов, переданных предприятию в рамках Адресной поддержки.

3. Ответственным по п. 1 настоящего приказа создать рабочие группы по направлениям, организовать их работу и обеспечить выполнение ключевых мероприятий Программы, в том числе утверждение целей по повышению производительности труда (направление «Декомпозиция целей») и реализацию проекта по оптимизации пилотного потока «производство гидроцилиндров» (направление «Оптимизация продуктовых потоков»).

4. На период отсутствия ответственных лиц ответственность несут лица, назначенные исполняющими обязанности соответствующими приказами.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

___ ______________________ ___

УТВЕРЖДАЮ:

___ ОАО «Гидропресс»

____________________ ___

«___» ______________________ 2026 г.

Проект по оптимизации: «Оптимизация потока»

Ключевые события проекта

Старт проекта: ___

Диагностика и целевое состояние: ___ – ___

Совещание — старт мероприятий по улучшениям: ___

Внедрение улучшений: ___ – ___

Закрепление результатов и закрытие проекта: ___

Обоснование выбора

Ключевой риск: ___

Второстепенные риски: ___

Цели и плановый эффект

| Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель | Показатель идеального состояния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Выработка | 25 | 30 | 35 |

Вовлечённые лица и рамки проекта

Клиенты процесса: ___

Периметр проекта: ___

Границы процесса: ___

Владелец процесса: ___

Руководитель проекта: ___

Команда проекта: ___