Статус реализации плана мероприятий по достижению целевого состояния процесса в Тест-завод

на 2026-09-06

Узкое место: участок «фасовка». Проблема: Узкое место потока — участок «фасовка»: время вспомогательных процессов (ВПП) составляет 38,7 % сменного времени; разрыв 23.7 п.п. ВПП; последствие: участок ограничивает выработку всего потока: каждый процент ВПП на УМ — прямая потеря производительности труда потока.

Всего мероприятий: 10 · классы приоритета: A — 2, B — 3, C — 5

| № | Мероприятие | Ответственный | Дата начала | Дата окончания | Статус | Показатель до | Показатель после | ΔВПП, п.п. | ΔПТ, % | ΔЭЭ, руб/год | Приоритет | Курс ФЦК | Важно (комментарий для проверки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ эффективности оборудования (OEE) | ____ (назначается на совещании по решению проблем) | 2026-09-06 | 2026-09-20 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 36,7 % (−2,0 п.п.) | 2,0 | 3,26 | — | 1 (A) | Анализ эффективности оборудования | приоритет 1, класс A; обучение — курс ФЦК «Анализ эффективности оборудования» |
| 2 | Учёт простоёв в журнале + почасовой ПА (ручной старт) | ____ (назначается на совещании по решению проблем) | 2026-09-06 | 2026-09-20 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 37,7 % (−1,0 п.п.) | 1,0 | 1,63 | — | 2 (A) | вне каталога ФЦК (цифровая ветка, Протокол № 43) | приоритет 2, класс A; обучение — курс ФЦК «вне каталога ФЦК (цифровая ветка, Протокол № 43)» |
| 3 | Визуальное управление | ____ (назначается на совещании по решению проблем) | 2026-09-06 | 2026-09-20 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 37,45 % (−1,25 п.п.) | 1,25 | 2,04 | — | 3 (B) | Система визуального управления (часть-1) | приоритет 3, класс B; обучение — курс ФЦК «Система визуального управления (часть-1)» |
| 4 | Цифровой учёт простоёв (планшет/Excel, почасовой ПА) | ____ (назначается на совещании по решению проблем) | 2026-09-06 | 2026-09-20 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 37,45 % (−1,25 п.п.) | 1,25 | 2,04 | — | 4 (B) | вне каталога ФЦК (цифровая ветка, Протокол № 43) | приоритет 4, класс B; обучение — курс ФЦК «вне каталога ФЦК (цифровая ветка, Протокол № 43)» |
| 5 | 5С на производстве | ____ (назначается на совещании по решению проблем) | 2026-09-06 | 2026-10-21 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 36,7 % (−2,0 п.п.) | 2,0 | 3,26 | — | 5 (B) | 5С на производстве | приоритет 5, класс B; обучение — курс ФЦК «5С на производстве» |
| 6 | Адресное хранение | ____ (назначается на совещании по решению проблем) | 2026-09-06 | 2026-10-21 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 37,2 % (−1,5 п.п.) | 1,5 | 2,45 | — | 6 (C) | Внедрение систем адресного хранения | приоритет 6, класс C; обучение — курс ФЦК «Внедрение систем адресного хранения» |
| 7 | Автономное обслуживание | ____ (назначается на совещании по решению проблем) | 2026-09-06 | 2026-12-05 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 35,2 % (−3,5 п.п.) | 3,5 | 5,71 | — | 7 (C) | Автономное обслуживание | приоритет 7, класс C; обучение — курс ФЦК «Автономное обслуживание» |
| 8 | OEE-мониторинг в реальном времени | ____ (назначается на совещании по решению проблем) | 2026-09-06 | 2026-12-05 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 36,7 % (−2,0 п.п.) | 2,0 | 3,26 | — | 8 (C) | вне каталога ФЦК (цифровая ветка, Протокол № 43) | приоритет 8, класс C; обучение — курс ФЦК «вне каталога ФЦК (цифровая ветка, Протокол № 43)» |
| 9 | ТРМ / развёртывание системы ППР | ____ (назначается на совещании по решению проблем) | 2026-09-06 | 2026-12-05 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 35,7 % (−3,0 п.п.) | 3,0 | 4,89 | — | 9 (C) | ТРМ. Развертывание системы ППР | приоритет 9, класс C; обучение — курс ФЦК «ТРМ. Развертывание системы ППР» |
| 10 | Предиктивная аналитика оборудования (PdM) | ____ (назначается на совещании по решению проблем) | 2026-09-06 | 2026-12-05 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 35,2 % (−3,5 п.п.) | 3,5 | 5,71 | — | 10 (C) | вне каталога ФЦК (цифровая ветка, Протокол № 43) | приоритет 10, класс C; обучение — курс ФЦК «вне каталога ФЦК (цифровая ветка, Протокол № 43)» |
|  | ИТОГО по плану |  |  |  |  | Σ ΔВПП 21,0 п.п. |  | 21,0 | 34,25 | 0,00 |  |  |  |

Сноска (evidence-допущения): эффекты мероприятий — типовые диапазоны библиотеки инструментов ФЦК, нормированные под разрыв узкого места; ΔЭЭ рассчитан модулем ЭЭ-калькулятора (МР «Оценка экономического эффекта», ред. № 4, модель ФЦК v5.2); трудоёмкость, классы рисков и длительность мероприятий — допущения (помечены в прогоне явно). Ветки потерь с классом evidence «gap» требуют замера (хронометраж / фотография рабочего дня / почасовой анализ) до утверждения плана.